|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  | **Первый заместитель**  **Министра финансов**  **Российской Федерации** |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Горнин** |
|  |  |  | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.** |

Отчет

о ходе выполнения в 2022 году Плана Министерства финансов Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых данных в 2022-2023 годах

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Обеспечение доступности, актуальности и качества опубликованных наборов открытых данных** | | | | |
| I.1. | Обеспечивается актуализация опубликованных наборов открытых данных Минфина России в соответствии с установленными сроками актуализации и в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 31 декабря 2014 г. № 625: проводятся периодические выборочные и сплошные мониторинги актуальности сведений, включенных в реестр открытых данных в части их соответствия установленным срокам актуализации | Поддерживается в актуальном состоянии реестр открытых данных Минфина России ([minfin.gov.ru/opendata](https://minfin.gov.ru/opendata)) | На постоянной основе, в соответствии с установленными сроками актуализации наборов открытых данных | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (далее – Департамент информационных технологий),  заинтересованные департаменты |
| Актуализация наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России, осуществляется регулярно на основании заявок Департаментов Минфина России, формируемых в соответствии с приказом Минфина России от 19 февраля 2019 г. № 76 «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | | | | |
| I.2. | Проводится мониторинг изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных: Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р, и др. в части перечней сведений, обязательных к публикации в форме открытых данных. | Обеспечено соответствие состава реестра открытых данных Минфина России требованиям нормативных правовых актов об обязательном размещении информации в форме открытых данных | На постоянной основе, по мере внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| Внесенные изменения в Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также иные нормативно-правовые акты, регламентирующие обязательное размещение информации в форме открытых данных, не касаются вопросов, затрагивающих перечень сведений, обязательных к публикации в форме открытых данных. | | | | |
| I.3. | Паспорта и наборы открытых данных формируются и публикуются в соответствии с положениями Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и Технических требований к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4. | Обеспечено соответствие наборов открытых данных Минфина России правилам публикации открытых данных | На постоянной основе, по мере внесения изменений в Методические рекомендации | Департамент информационных технологий |
| В целях повышения качества опубликованных наборов открытых данных Департаментом информационных технологий проводится соответствующий регулярный мониторинг размещенных файлов.  На постоянной основе сотрудником Департамента информационных технологий проводится предварительный анализ поступающих заявок от ответственных Департаментов на публикацию наборов открытых данных (актуализация существующих или размещение новых наборов) в части методологической корректности конвертации данных, содержащихся в исходном файле, в машиночитаемый формат. | | | | |
| I.4. | Обогащение размещенных наборов открытых данных в целях обеспечения возможности их связывания с данными других владельцев | Размещенные наборы открытых данных дополнены универсальными идентификаторами, позволяющими впоследствии обеспечить их связывание с данными других государственных органов и организаций | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Минфина России |
| В целях обеспечения возможности связывания наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России, с данными других владельцев осуществляется дополнение структуры наборов открытых данных справочниками и классификаторами (ОКАТО, ОКЕИ, данные ЕГРЮЛ и т.д.) при размещении как актуальных версий опубликованных наборов открытых данных, так и публикации новых наборов открытых данных. | | | | |
| I.5. | Расширение дополнительного описания наборов открытых данных в целях повышения понятности и методологической корректности их использования в проектах и продуктах (минимально – указание номера набора в Реестре открытых данных на странице размещения его паспорта; расширение метаописания наборов указанием на нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования сведений, на основе которых формируются соответствующие наборы открытых данных) | Повышение удобства представления и информативности страниц паспортов наборов | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты Минфина России |
| Получаемая от ответственных структурных подразделений дополнительная информация добавлена в описание всех актуальных наборов открытых данных. | | | | |
| I.6. | Включение в технические задания на разработку информационных систем Минфина России, а также на доработку существующих информационных систем требований об обеспечении возможности автоматической выгрузки информации в форме открытых данных | Обеспечивается своевременное и качественное размещение наборов открытых данных, формируемых в информационных системах Минфина России, на официальном сайте | На постоянной основе, по мере подготовки технических заданий на создание (развитие) информационных систем | Департамент информационных технологий |
| В 2022 году в рамках запуска новой версии официального сайта Минфина России осуществлялись следующие мероприятия по доработке информационных систем в части открытых данных: проведен анализ наборов данных на предмет ошибок и соответствию форматам, реализовано автоматизированное формирование, обновление и поддержание в актуальном состоянии страниц сайта паспортов открытых данных на основе мета информации самих наборов данных, реорганизовано хранение файлов наборов данных, реализован модуль визуализации наборов данных на базе официального сайта Минфина России с использованием ядра MF.Core и отказ от визуализации наборов данных смежной системой СКАД. | | | | |
| I.7. | Совершенствование визуализации наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России, в иных форматах (диаграммы, графики, картографическая основа) | Опубликованные на официальном сайте Минфина России наборы открытых данных представлены в более наглядных формах для широкого круга пользователей | Декабрь 2022, далее по мере необходимости. | Департамент информационных технологий |
| Визуализация наборов открытых данных реализована на официальном сайте Минфина России в разделе «Открытые данные»(<https://minfin.gov.ru/opendata/>). Кроме того, в рамках запуска новой версии официального сайта Минфина России реализованы следующие новые информационные «виджеты»: «Размер фонда национального благосостояния», «Размер государственного внутреннего долга», «Размер государственного внешнего долга», «Консолидированные бюджеты субъектов РФ», «Исполнение федерального бюджета по налогам», Интерактивная карта «Государственный долг регионов России», формируемые на основе открытых данных Минфина России в иных разделах сайта. | | | | |
| I.8. | Исправление технических ошибок в размещенных на официальном сайте Минфина России наборах открытых данных в случае их обнаружения в исходной версии | На официальном сайте Минфина России размещены корректные наборы открытых данных | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| На протяжении 2022 года проводился мониторинг технических ошибок в размещенных на официальном сайте Минфина России наборах открытых данных, все обнаруженные ошибки были оперативно устранены. | | | | |
| I.9. | Подготовка представляемых сведений о деятельности Минфина России к публикации в форме открытых данных, в том числе, перевод в необходимый формат, структурирование | Информация, владельцем которой является Минфин России, подлежащая размещению в форме открытых данных, вне зависимости от ее первоначального вида корректно переводится в формат открытых данных и соответствует требованиям машиночитаемости | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| На постоянной основе сотрудником Департамента информационных технологий проводится предварительный анализ поступающих заявок от ответственных Департаментов на публикацию наборов открытых данных (актуализация существующих или размещение новых наборов) в части методологической корректности конвертации данных, содержащихся в исходном файле, в машиночитаемый формат. | | | | |
| I.10. | Работа с сообщениями, поступающими по «Обратной связи» в разделе «Открытые данные» официального сайта Минфина России о качестве размещенных наборов открытых данных | Обрабатываются поступающие сообщения о выявленных недочетах в размещенных наборах открытых данных, выявленные недочеты устраняются | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| За период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. обращений о качестве размещенных на официальном сайте Минфина России наборов открытых данных не поступало. | | | | |
| I.11. | Проведение опроса об оценке качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России | Проведена оценка качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России заинтересованными пользователями | Ежегодно,  ноябрь | Департамент информационных технологий |
| Опрос об оценке качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России был проведен с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года, результаты размещены по адресу <https://minfin.gov.ru/ru/votes/archive_votes/opendata_qual_2022/>. | | | | |
| **II. Раскрытие дополнительных сведений в форме открытых данных** | | | | |
| II.1. | Публикация на официальном сайте Минфина России дополнительных сведений в форме открытых данных в соответствии с поступающими запросами/ проведенными опросами о востребованности информации Минфина России. | Обеспечено раскрытие дополнительных ведений в соответствии с поступающими запросами от заинтересованных сторон и по итогам самостоятельного выявления подлежащих или возможных к раскрытию сведений | На постоянной основе, по мере рассмотрения соответствующих запросов/по отдельному плану при наличии | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| В 2022 году был проведен опрос о востребованности информации Минфина России (опрос размещен по ссылке <https://minfin.gov.ru/ru/votes/archive_votes/form_2022/> ). По итогам данного опроса предложений по раскрытию дополнительной информации не поступало. | | | | |
| **III. Развитие организационных механизмов работы с открытыми данными в Минфине России и находящихся в его ведении федеральных службах и подведомственных организациях** | | | | |
| III.1. | Подготовка, утверждение, размещение на официальном сайте Минфина России и поддержание в актуальном состоянии Плана по реализации мероприятий области открытых данных, с учетом двухлетнего горизонта планирования. | Утвержденный План по реализации мероприятий в области открытых данных размещен на официальном сайте Минфина России и поддерживается в актуальном состоянии. | Ноябрь 2022, внесение изменений – по мере необходимости | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| План Министерства финансов Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых данных в 2023-2024 годах размещен по ссылке <https://minfin.gov.ru/ru/opendata/work/events/> | | | | |
| III.2. | Подготовка запросов на раскрытие данных в подведомственные Минфина России федеральные службы по запросам потребителей | Обеспечено раскрытие подведомственными федеральными службами востребованных потребителями сведений в форме открытых данных для создания общественно полезных проектов продуктов | По мере получения запросов | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| По состоянию на 31 декабря 2022 года запросы от потребителей не поступали. | | | | |
| **IV. Повышение востребованности информации и открытых данных Минфина России и информации об открытых данных Минфина России** | | | | |
| IV.1. | Подготовка и распространение материалов об открытых данных Минфина России и о работе Минфина России по популяризации открытых финансовых данных для публикации в СМИ и на других информационных площадках (по согласованию с Департаментом информационно-аналитической деятельности) | Материалы по открытым данным Минфина России и о работе Минфина России по популяризации открытых финансовых данных размещены на публичных информационных ресурсах (страницы социальных сетей, по согласованию с Департаментом информационно-аналитической деятельности) | На постоянной основе | Департамент информационных технологий,  Департамент информационно-аналитической деятельности,  заинтересованные департаменты |
| Информация об открытых данных в разделе «Пресс-центр» официального сайта Минфина России в 2022 году не размещалась.  В целях повышения востребованности заинтересованными сторонами открытых данных Минфином России на официальном сайте Минфина России был проведен опрос об оценке качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России. Период проведения опроса с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2022 года. | | | | |
| IV.2. | Размещение пресс-релизов о публикации новых наборов открытых данных | Обеспечено размещение пресс-релизов о публикации новых наборов открытых данных | На постоянной основе | Департамент информационно-аналитической деятельности,  Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| Новые наборы открытых данных в 2022 году не размещались. | | | | |
| IV.3. | Обеспечение публикации наборов открытых данных Минфина России на иных сайтах (сайтах третьих сторон), включая единый портал бюджетной системы Российской Федерации, портал открытых данных Российской Федерации | Повышена доступность открытых данных Минфина России за счет их публикации на сторонних информационных площадках | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| Количество наборов открытых данных, размещенных в 2022 году на едином портале бюджетной системы Российской Федерации: 292 : <http://budget.gov.ru/Открытые-данные?_adf.ctrl-state=xac6tsm6o_78&regionId=45> | | | | |